Отчёт  о реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2019 года по

Петровскому городскому поселению

| № п\п | Наименование подпрограммы мероприятия | Источник финансирования | Объём бюджетных ассигнований | Кассовые расходы | % выполнения | Краткое описание текущего состояния процесса реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие дорожной сети, содержание, ремонт и благоустройство дорог Петровского городского поселения | Всего | 7547,76 | 3584,18 | 47,5 | Заключен контракт на выполнение работ по ремонту автодороги, завершение работ в октябре 2019 года |
|  |  | местный бюджет | 1907,01 | 1219,15 | 63,9 |  |
|  |  | областной бюджет | 5640,75 | 2365,03 | 41,9 |  |
| 2. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Петровского городского поселения | Всего | 208,00 | 71,15 | 34,2 | Мероприятия по пожарной безопасности запланированы на 4 квартал 2019 года |
|  |  | местный бюджет | 208,00 | 71,15 | 34,2 |  |
| 3. | Благоустройство населённых пунктов Петровского городского поселения | Всего | 5222,8 | 2332,76 | 44,7 | Заключены контракты на выполнение работ по благоустройству, завершение работ в 4 квартале 2019 года |
|  |  | местный бюджет | 5222,8 | 2332,76 | 44,7 |  |
| 4. | Совершенствование работы органов местного самоуправления Петровского городского поселения | Всего | 4845,20 | 3229,42 | 66,7 |  |
|  |  | местный бюджет | 4845,20 | 3229,42 | 66,7 |  |
| 5. | Совершенствование первичного воинского учета в Петровском городском поселении | Всего | 200,55 | 136,92 | 68,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 200,55 | 136,92 | 68,3 |  |
| 6. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Петровского городского поселения | Всего | 200,00 | 126,1 | 63,1 |  |
|  |  | местный бюджет | 200,00 | 126,1 | 63,1 |  |
| 7. | Развитие культуры и спорта Петровского городского поселения | Всего | 8106,53 | 5395,70 | 66,6 |  |
|  |  | местный бюджет | 6493,30 | 4318,09 | 66,5 |  |
|  |  | областной бюджет | 1612,12 | 1076,4 | 66,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1,21 | 1,21 | 100,0 |  |
| 8. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Петровском городском поселении | Всего | 20,00 | 0,00 | 0,0 | Мероприятия по поддержке запланированы на 2 полугодие 2019 года |
|  |  | местный бюджет | 20,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 9. | Формирование современной городской среды Петровского городского поселения | Всего | 3158,37 | 0,00 | 0,0 | Работы по мероприятиям выполнены, оплата в октябре 2019 года |
|  |  | местный бюджет | 28,04 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 31,30 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3099,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Охрана окружающей среды Петровского городского поселения | Всего | 3030,30 | 0,00 | 0,0 | Контракт на выполнение работ заключен, срок исполнения – 15.12.2019 |
|  |  | местный бюджет | 30,30 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 3000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 11 | Экономическое развитие и инновационная экономика Петровского городского поселения | Всего | 18350,70 | 0,00 | 0,0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2019 года |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 18350,70 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 50890,21 | 14876,23 | 29,2 |  |