**План ремонта дорог общего пользования местного значения и придомовых территорий Петровского городского поселения на 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес объекта** | **Вид работ** | **Объем работ** | **Примерная стоимость руб.** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **п. Петровский дороги общего пользования** | | | | | |
| 1 | Ул. Чкалова | Устройство сплошного асфальтобетонного покрытия (карта) | 635 кв.м. (127х5) | **381000** (635х600) | департамент, (д. 32 пилорама) |
| 2 | Ул. Чкалова | Устройство сплошного асфальтобетонного покрытия (карта) | 315 кв.м (45х7) | **126000** (315х400) | Департамент (пешеходный переход) |
| 3 | Перекресток ул. Юбилейная – ул. Школьная | Устройство сплошного асфальтобетонного покрытия (карта) | 200 кв.м(35х5+25) | **120000** (200х600) | департамент |
| 4 | Ул. Первомайская | Ямочный ремонт (карта) |  | **120000** | Департамент (примыкание к главной дороге) |
|  | Ул. Юбилейная | Устройство искусственной неровности |  | **15000** | Департамент (детский сад) |
| 4 | Школьная, д. 6 – д.2, заводоуправление, дом культуры | Ямочный ремонт | 20 кв.м | **6000** (20х300) | департамент |
| 8 | Ул. Пионерская | Устройство основания из щебня | 55 куб. м | **78000** | бюджет |
| 9 | Ул. Совхозная, Гоголя, 8 Марта, Комсомольская | Устройство основания из ПГС | ПГС |  | бюджет |
| 10 | Ул. Пушкина до Пионерской (ЖКХ) тротуар | Устройство основания из ПГС | ПГС |  | бюджет |
| **п. Петровский придомовые территории** | | | | | |
| 1 | Ул. Юбилейная, д. 11 | Устройство сплошного асфальтобетонного покрытия | 325,6 (88х3.7) | **195360** (325,6х600) | бюджет |
| 2 | Ул. Школьная д. 8 | Устройство сплошного асфальтобетонного покрытия | 112 кв.м.(108х1+4) | **67200(**112х600) | бюджет |
| 3 | Ул. Заводская 5 | ПГС | 944 (112х3.5х2+160) | **566400** (944х600) | бюджет |
| **с. Липовая Роща дороги общего пользования** | | | | | |
| 1 | Пл. 70 лет Октября (к спорткомплексу) | Устройство сплошного асфальтобетонного покрытия (карта) | 830 кв.м. (130х6+50)  Софинасирование с районом 50%+ ливневка | **332000** (830х400) | департамент, (к спорткомплексу) |
| 2 | Ул. Юбилейная | Ямочный ремонт | ПГС | - | департамент (д.1 – д. 8) |
| 3 | Ул. Садовая | Ямочный ремонт (карта) | ПГС | - | департамент, (д. 6 – 8) |
|  | Ул. Центральная (дорога к памятнику ВОВ) | Устройство основания из щебня (ПГС) | ПГС |  | Бюджет (до ЦТП) |
| 4 | Площадь магазин | Устройство основания из щебня (ПГС) | 30 куб. м | **43500** (30х1450) | департамент |
| **с. Липовая Роща придомовые территории** | | | | | |
| 3 | Пл. 70 лет Октября, д. 4 (5) | Устройство сплошного асфальтобетонного покрытия (карта) | 373,1 кв. м. (77х4,7+11,2) | **223860** (373,1х600) | бюджет |
| **д. Морозово** | | | | | |
| 1 | Ул. Гусева | Устройство сплошного асфальтобетонного покрытия (карта) | 300 кв.м (70х4+20) | **180000** (300х600) | департамент (д. 5-9) |
| **д. Нови** | | | | | |
| 1 | Дорога к памятнику ВОВ | Устройство основания из щебня (ПГС) | ПГС |  | бюджет |
| **д. Урусобино ,д. Санково** | | | | | |
| 1 |  | Устройство основания из щебня (ПГС) | ПГС |  | бюджет |
| ИТОГО: | | | | **2322320 руб.** |  |